MEDISMILE GROUP

Sprint Plan & Roadmap

6 Sprints · 12 Semanas · Junho — Setembro 2026

| Metodologia | Scrum adaptado — Sprints de 2 semanas |
| --- | --- |
| Total de Sprints | 6 Sprints (12 semanas) |
| Story Points Total | ~240 pontos |
| Time | Claude Code Agent + Revisão Humana |
| Ferramentas | Claude Code · Cowork · Vercel · Supabase · GitHub |
| Inicio | Semana 1 — Julho 2026 |
| Entrega final | Semana 12 — Setembro 2026 |

# Visão do Roadmap — 12 Semanas

| Sprint | Período | Foco | Entregável |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Sem 1-2 | Foundation & Design System | Design tokens, componentes base, setup Next.js |
| S2 | Sem 3-4 | Site Principal — Core Pages | Home, Contato, Serviços — deploy em staging |
| S3 | Sem 5-6 | Site Completo + SEO | Sobre, Planos, Blog, SEO técnico, performance |
| S4 | Sem 7-8 | AI Agent + WhatsApp | Chatbot integrado, fluxo de triagem, Evolution API |
| S5 | Sem 9-10 | Painel Admin | Dashboard, pipeline Kanban, autenticação |
| S6 | Sem 11-12 | QA, Polimento & Go-Live | Testes completos, otimizações, launch em produção |

# Sprint 1 — Foundation & Design System

Sprint 1: Foundation & Design System 📅 Semanas 1–2 · ⚡ 40 story points 🎯 Sprint Goal: Ter o alicerce técnico e visual 100% definido antes de qualquer página

## Prompt para Open Design

OPEN DESIGN PROMPT — Sprint 1 Skill: web-prototype ¦ Design System: Neutral Modern (customizar) Create a complete premium dental clinic design system for MediSmile Group, Orlando FL. Generate a design token showcase page with: - Color palette: Deep Ocean Blue #0B4F6C (primary), Aqua Vitae #22C9A5 (accent), Champagne Gold #C8A96E (premium), Pearl White #F8FAFB (background) - Typography: Playfair Display for headlines (display role), Inter for body, DM Sans for UI labels - Component library preview: Button variants (primary/secondary/ghost/danger), Card types (service card, doctor card, review card), Input fields, Badges, Navigation header with logo placeholder - Spacing system visualization: 4px base grid, scale from 4px to 128px - Premium dental clinic aesthetic: trust, sophistication, warmth. NOT generic medical template. - Show all components in light mode with hover states described Output: Full-width HTML page showing the complete design system. This will be the visual bible for the entire project.

## Tarefas do Sprint

| Task / User Story | Pontos | Prioridade | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup do repositório Next.js 14 + TypeScript + Tailwind | 3 | P0 | Claude Code |
| Configuração do Supabase (projeto, auth, tabelas iniciais) | 3 | P0 | Claude Code |
| Configuração do Vercel + deploy automático do branch main | 2 | P0 | Claude Code |
| Design tokens em CSS Variables (cores, tipografia, espaçamento) | 5 | P0 | Claude Code |
| Componente: Button (primary, secondary, ghost, loading) | 3 | P0 | Claude Code |
| Componente: Card (service, doctor, review, pricing) | 5 | P0 | Claude Code |
| Componente: Input, Textarea, Select com validação | 3 | P0 | Claude Code |
| Componente: Navigation Header (desktop + mobile hamburger) | 5 | P0 | Claude Code |
| Componente: Footer com links e redes sociais | 3 | P1 | Claude Code |
| Componente: Badge, Tag, Alert, Toast notification | 3 | P1 | Claude Code |
| Schema do banco de dados: leads, conversations, messages | 3 | P0 | Claude Code |
| Storybook ou página /design-system para documentação visual | 2 | P2 | Claude Code |

## Critérios de Aceite

- Design system exportado como tokens CSS e componentes React TypeScript

- Componentes com props tipadas e variantes documentadas

- Deploy funcionando na Vercel (staging URL ativa)

- Schema do Supabase criado com RLS configurado

- Página /design-system mostrando todos os componentes

# Sprint 2 — Site Principal (Core Pages)

Sprint 2: Core Pages 📅 Semanas 3–4 · ⚡ 45 story points 🎯 Sprint Goal: Home, Contato e Serviços publicados em staging com qualidade premium

## Prompt para Open Design

OPEN DESIGN PROMPT — Sprint 2 (Home Page) Skill: saas-landing ¦ Design System: MediSmile Custom (use tokens from Sprint 1) Design the full homepage for MediSmile Group dental clinic, Orlando FL. Premium positioning, not generic: - HERO: Bold headline 'The Smile You Deserve, The Care You Trust' in Playfair Display. Subheadline about personalized care. Two CTAs: 'Schedule Now' (primary teal button) and 'WhatsApp Us' (WhatsApp green ghost button). Background: abstract dental/health photography overlay with deep blue gradient. - TRUST BAR: Animated counter — 30+ Years Experience ¦ 2 Locations Orlando ¦ 2,000+ Patients ¦ 5-Star Rated. Insurance logos: Humana, Aetna, Delta Dental. - SERVICES GRID: 6 cards with icons — Dental Implants, Orthodontics, Teeth Whitening, Dental Cleaning, Orofacial Harmonization, Emergency Care - DOCTOR SECTION: Dr. Nelson Marques — professional photo placeholder, credentials list, personal quote in italic Playfair - REVIEWS: 5-star Google reviews carousel with patient photos (avatars) - LOCATIONS: Two-column card layout for Winter Springs and Ocoee units with hours, address, phone, map button - CTA FINAL: Full-width section with gradient background — 'Ready for Your Best Smile?' Colors: #0B4F6C primary, #22C9A5 accent, #F8FAFB background. Fonts: Playfair Display headlines, Inter body. Premium, human, trustworthy.

## Tarefas do Sprint

| Task / User Story | Pontos | Prioridade | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Página Home — Hero section com headline + 2 CTAs | 5 | P0 | Claude Code |
| Página Home — Trust bar com contadores animados | 3 | P0 | Claude Code |
| Página Home — Grid de serviços (6 cards) | 5 | P0 | Claude Code |
| Página Home — Seção Dr. Nelson (foto + bio + quote) | 4 | P0 | Claude Code |
| Página Home — Carrossel de reviews Google | 4 | P0 | Claude Code |
| Página Home — Cards das duas unidades + mapa | 4 | P0 | Claude Code |
| Página Home — FAQ accordion (8 perguntas) | 3 | P1 | Claude Code |
| Página Home — CTA final + Footer | 2 | P0 | Claude Code |
| Página /services — Grid completo de serviços com detalhe | 6 | P0 | Claude Code |
| Página /contact — Formulário + endereços + Google Maps | 5 | P0 | Claude Code |
| AI Chat Widget — UI do chatbox (sem lógica ainda) | 4 | P1 | Claude Code |
| WhatsApp floating button + popup de CTA | 2 | P0 | Claude Code |

# Sprint 3 — Site Completo + SEO Técnico

Sprint 3: Site Completo + SEO 📅 Semanas 5–6 · ⚡ 40 story points 🎯 Sprint Goal: Site 100% completo com score Lighthouse 95+ e todas as páginas publicadas

## Prompt para Open Design

OPEN DESIGN PROMPT — Sprint 3 (About + Insurance Pages) Skill: saas-landing ¦ Design System: MediSmile Custom - ABOUT PAGE: Timeline of Dr. Nelson's 30-year career. University credentials (U of Florida, MARC Institute Miami). Philosophy section with warm photography aesthetic. Team section if applicable. - INSURANCE PAGE: Clean comparison table of accepted plans (Humana, Aetna, Delta Dental, Ameritas, UCD). FAQ about insurance. CTA to call or WhatsApp for coverage questions. - FIRST VISIT PAGE: Step-by-step process (Schedule → Arrive → Exam → Plan → Smile). What to bring. Anxiety relief section. Warm, reassuring tone. - BLOG INDEX: Editorial grid layout. Categories: Dental Health, Cosmetic, Pediatric. Featured article hero. All pages must maintain the same premium MediSmile visual identity established in Sprint 1 design system.

## Tarefas do Sprint

| Task / User Story | Pontos | Prioridade | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Página /about — Dr. Nelson, credenciais, timeline | 6 | P1 | Claude Code |
| Página /insurance — Tabela de planos aceitos + FAQ | 5 | P1 | Claude Code |
| Página /first-visit — Processo passo a passo | 4 | P1 | Claude Code |
| Página /blog — Index editorial + template de artigo | 5 | P2 | Claude Code |
| SEO: metadata dinâmica com Next.js generateMetadata() | 4 | P0 | Claude Code |
| SEO: Schema.org DentalClinic + Dentist + MedicalBusiness | 4 | P0 | Claude Code |
| SEO: sitemap.xml dinâmico | 2 | P0 | Claude Code |
| SEO: robots.txt + Open Graph images | 2 | P0 | Claude Code |
| Performance: otimização de imagens com next/image + WebP | 3 | P0 | Claude Code |
| Performance: font optimization (next/font) | 2 | P0 | Claude Code |
| Responsividade: revisão mobile 375px em todas as páginas | 4 | P0 | Claude Code |
| Google Analytics 4 + Vercel Analytics | 2 | P1 | Claude Code |

# Sprint 4 — AI Agent + Integração WhatsApp

Sprint 4: AI Agent + WhatsApp 📅 Semanas 7–8 · ⚡ 45 story points 🎯 Sprint Goal: Agente de IA funcionando com triagem completa e handoff para WhatsApp

## Prompt para Open Design

OPEN DESIGN PROMPT — Sprint 4 (Chat Widget UI) Skill: web-prototype ¦ Design System: MediSmile Custom - CHAT WIDGET: Floating button (bottom-right, teal with tooth/smile icon). Expanded chat panel: 380px wide, header with MediSmile logo + 'AI Assistant' + green online dot, message bubbles (user right/blue, AI left/white with teal avatar), typing indicator animation, input field with send button. - HANDOFF SCREEN: After qualification, show a special card inside chat: 'Great! I'm connecting you with our team on WhatsApp' with green WhatsApp button and lead summary. - MOBILE: Full-screen modal on mobile. Smooth open/close animation. - STATES: Empty state (greeting), loading state, error state, handoff state. The widget should feel like it belongs to a premium clinic — not a generic chatbot. Warm, professional, bilingual-ready (EN/PT).

## Tarefas do Sprint

| Task / User Story | Pontos | Prioridade | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| AI Agent: system prompt de triagem (EN + PT) | 4 | P0 | Claude Code |
| AI Agent: integração com Anthropic API (claude-sonnet-4-6) | 4 | P0 | Claude Code |
| AI Agent: fluxo de 7 etapas (boas-vindas → handoff) | 6 | P0 | Claude Code |
| AI Agent: detecção de idioma automática (EN/PT/ES) | 3 | P0 | Claude Code |
| AI Agent: rate limiting (20 msgs/sessão, 100/dia/IP) | 3 | P1 | Claude Code |
| Supabase: tabelas conversations + messages + leads | 3 | P0 | Claude Code |
| Supabase: API routes para persistência de chat | 4 | P0 | Claude Code |
| WhatsApp: setup Evolution API + webhook endpoint | 5 | P0 | Claude Code |
| WhatsApp: mensagem de handoff com resumo do lead | 4 | P0 | Claude Code |
| WhatsApp: notificação ao time comercial (número fixo) | 3 | P0 | Claude Code |
| Chat Widget: UI completa com animações (Framer Motion) | 4 | P0 | Claude Code |
| Chat Widget: persistência de sessão (localStorage) | 2 | P1 | Claude Code |

# Sprint 5 — Painel Administrativo

Sprint 5: Painel Admin 📅 Semanas 9–10 · ⚡ 42 story points 🎯 Sprint Goal: Time comercial com acesso ao dashboard de leads e pipeline Kanban

## Prompt para Open Design

OPEN DESIGN PROMPT — Sprint 5 (Admin Dashboard) Skill: dashboard ¦ Design System: MediSmile Admin (dark sidebar, light content area) - LAYOUT: Left sidebar (240px, deep blue #0B4F6C) with logo, nav items (Dashboard, Leads, Conversations, Reports, Settings), user avatar at bottom. Main content area white/light gray. - DASHBOARD PAGE: 4 KPI cards top (Total Leads, Qualified, Conversion Rate, Avg Response Time). Line chart: leads over 30 days. Bar chart: leads by service. Donut chart: leads by unit (Winter Springs vs Ocoee). Recent leads table (last 10, with name, service, status badge, date). - PIPELINE PAGE: Kanban board with 5 columns: New Lead ¦ Contacted ¦ Qualified ¦ Scheduled ¦ Converted. Lead cards show: name, service interest, date, urgency indicator. Drag & drop between columns. - LEAD DETAIL: Slide-over panel from right. Full conversation history (AI chat + WhatsApp). Lead info form. Status dropdown. Internal notes. Action buttons: WhatsApp, Call, Schedule. - Colors: Sidebar #0B4F6C, accent #22C9A5, badges by status. Professional, data-dense, clean.

## Tarefas do Sprint

| Task / User Story | Pontos | Prioridade | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin: autenticação com Supabase Auth + middleware | 4 | P0 | Claude Code |
| Admin: layout base (sidebar + content area) | 4 | P0 | Claude Code |
| Admin: Dashboard — 4 KPI cards com dados reais | 5 | P0 | Claude Code |
| Admin: Dashboard — Gráficos com Recharts (linha + barra + donut) | 6 | P0 | Claude Code |
| Admin: Dashboard — Tabela de leads recentes | 3 | P0 | Claude Code |
| Admin: Pipeline Kanban com 5 colunas | 6 | P0 | Claude Code |
| Admin: Drag & drop entre estágios (react-beautiful-dnd) | 4 | P1 | Claude Code |
| Admin: Lead detail slide-over com histórico de conversa | 5 | P0 | Claude Code |
| Admin: Notificações em tempo real (Supabase Realtime) | 4 | P1 | Claude Code |
| Admin: Relatórios — exportação CSV de leads | 3 | P2 | Claude Code |
| Admin: Página de configurações (usuários, horários) | 3 | P2 | Claude Code |

# Sprint 6 — QA, Polimento & Go-Live

Sprint 6: QA & Go-Live 📅 Semanas 11–12 · ⚡ 28 story points 🎯 Sprint Goal: Site em produção com score 95+ Lighthouse e zero bugs críticos

## Tarefas do Sprint

| Task / User Story | Pontos | Prioridade | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes E2E com Playwright (fluxos críticos) | 5 | P0 | Claude Code |
| Auditoria Lighthouse — todas as páginas 95+ | 4 | P0 | Claude Code |
| Cross-browser: Chrome, Safari, Firefox, Edge | 3 | P0 | Claude Code |
| Teste completo do fluxo AI Agent em EN e PT | 3 | P0 | Claude Code |
| Teste do handoff WhatsApp (ponta a ponta) | 3 | P0 | Claude Code |
| Teste do Painel Admin — todos os fluxos | 3 | P0 | Claude Code |
| Polimento visual: espaçamentos, animações, micro-detalhes | 4 | P0 | Claude Code |
| Configuração de domínio medismilegroup.com na Vercel | 1 | P0 | Humano |
| Configuração de DNS + SSL + redirecionamentos www | 1 | P0 | Humano |
| Google Search Console + sitemap submission | 1 | P0 | Claude Code |
| Sentry: monitoramento de erros em produção | 1 | P1 | Claude Code |
| Documentação técnica final do sistema | 2 | P2 | Claude Code |

## Checklist de Go-Live

- ✅ Score Lighthouse ≥ 95 (Performance, Acessibilidade, SEO, Melhores Práticas)

- ✅ Formulários de contato enviando emails corretamente

- ✅ AI Agent respondendo em < 3 segundos

- ✅ Handoff WhatsApp funcionando nos dois números das unidades

- ✅ Painel Admin com login e dados reais

- ✅ Google Analytics 4 coletando eventos

- ✅ Domínio medismilegroup.com apontando para a Vercel

- ✅ Certificado SSL ativo

- ✅ Backup e rollback configurados

- ✅ Time comercial treinado no painel Admin